Objet :

Auteur :

Auteur	Approbateur	Validation
Mehdi MAAREF
Livré le :	Approuvé le :

Diffusion :

Diffusion
À :
Copie à :

Document de référence :

Libellé	Nom document

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions

# Analyse des risques

Les risques majeurs concernant ce projet sont majoritairement liés au temps nécessaire à l'installation et à la prise de main des différents outils de développements.
Le gestionnaire de version GIT
Il est indispensable au travail collaboratif mais nécessite un certain temps d'apprentissage pour les membres du groupe.
Le langage C++
Les bonnes pratiques du C++ aident à l'efficacité du développement et au travail collaboratif.
La librairie QT
Nous utilisons QT 4.8. Sa prise en main peut prendre pas mal de temps pour ceux qui ne sont pas déjà habités au librairies C++.
Méthode de développement en spirale
Les membres de l'équipe sont habitués à travailler en cascade. La méthode de travail nécessite une organisation inhabituelle.
Les autres projets
Chacun d'entre nous a des projets et des présentations dans d'autres UE. Toutes ces activités sont un risque pour le respect des délais.

Tous ces risques sont susceptibles d'entrainer des retards à la livraison. Toute l'équipe est vigilente sur ces points notament.