Objet :	Ce document présente le bilan du travail réalisé par le groupe D.

Auteur :

Auteur	Approbateur	Validation
FELICIANNE Karina	FOUCOU Romain
Livré le :24/10/2012	Approuvé le : 24/10/2012

Diffusion :

Diffusion
À :	N.Novelli (Directeur de projet)
Copie à :	K. FELICIANNE (Analyste Programmeur) / A. SAID (Analyste Programmeur) / M. MAAREF (Analyste Programmeur) / S. HASSNAOUI (Analyste Programmeur) / E. PRUNET (Analyste Programmeur)

Document de référence :

Libellé	Nom document
Bilan	Bilan.pdf

Historique :

N° version	Auteur	Date	Historique des évolutions
1.0	FELICIANNE Karina	24/10/2012

# Bilan

Le groupe D a été formé le 11 octobre et a reçu son premier projet à la même date. Au lendemain de la première réunion, un des membres annonce son départ. Une mauvaise analyse des besoins a conduis à un retard de la conception du logiciel du client, Mr LACIO. La phase d'analyse se déroule avec un manque de communication entre les membres de l'équipe. Une fois celle ci terminée, le groupe voit peu à peu ses effectifs diminuer. Les tâches sont redistribuées et leur priorités réévaluées. Certains documents ne sont pas produits et le code n'est pas complet.
La différence entre le planning prévisionnel et réel s'explique par les conditions de travail précédemment citées.